**Projektin edistymisraportti**

Ohjelmisto LAN-tapahtuman ilmoittautumisiin

9.2.2018

Tredu

Laatija Saara Venäläinen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oppilaitos: Tampereen seudun ammattioppilaitos | Koulutusohjelma: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistotuotannon osaamisala | Opintojakso: 3 |
| Tekijä: Saara Venäläinen | | Tulostettu: |
| Jakelu: Leena Järvenkylä-Niemi  Ryhmä 16TVDO02 | | |
| Dokumentin tila: Kesken | | Muokattu: 9.2.2018 |

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päiväys | Tekijät | Selite (muutokset, korjaukset...) |
| 0.1 | 1.02.2018 | SV | Raportin aloitus |
| 1.0 | 9.02.2018 | SV | Korjauksia raporttiin |
|  |  |  |  |

Sisällysluettelo

[1. Aikataulutilanne 4](#_Toc505935347)

[2. Käytetyt resurssit 4](#_Toc505935348)

[2.1. Toteutunut ajankäyttö 4](#_Toc505935349)

[2.2. Kumulatiiviset kustannukset 4](#_Toc505935350)

[3. Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet 4](#_Toc505935351)

[4. Arvio projektin kestosta 4](#_Toc505935352)

[5. Ehdotus jatkotoimenpiteistä 4](#_Toc505935353)

# Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa. Projektisuunnitelmassa on vielä puutoksia.

# Käytetyt resurssit

## Toteutunut ajankäyttö

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Saara Venäläinen** | 13 | 10 |
| **Yhteensä** | **13** | **10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Projektin aloituskokous** | 0,5h | 0,5h |
| **Nykytilanteen selvitys** | 1h | 1h |
| **Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu** | 3h | 3h |
| **Yhteensä** | **4,5h** | **4,5h** |

## Kumulatiiviset kustannukset

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työkustannukset** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Saara Venäläinen** | 0€ | 0€ |
| **Yhteensä** | **0€** | **0€** |

# Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Projektin tekijä tuli sairaaksi ja projektin teko viivästyi. Ratkaisuna on käyttää vapaa-aikaa projektin tekemiseen.

# Arvio projektin kestosta

Projekti valmistuu alkuperäisen aikataulun mukaan.

# Ehdotus jatkotoimenpiteistä

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan.