**Projektin edistymisraportti**

**Suunnitelma ohjelmisto LAN-tapahtuman ilmoittautumisiin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oppilaitos: Tampereen seudun ammattioppilaitos | Koulutusohjelma: Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, ohjelmistotuotannon osaamisala | Opintojakso: 3 |
| Tekijä: Saara Venäläinen | | Tulostettu: |
| Jakelu: Ryhmä 16TVDO02 | | |
| Dokumentin tila: Kesken | | Muokattu: 1.2.2018 |

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päiväys | Tekijät | Selite (muutokset, korjaukset...) |
| 0.1 | 1.02.2018 | SV | Raportin aloitus |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa. Projektisuunnitelmassa on vielä puutoksia.

# Käytetyt resurssit

## Kumulatiivinen ajankäyttö

Raporttikaudelle suuniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Saara Venäläinen** | 13 | 10 |
| **Yhteensä** | **13** | **10** |

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Saara Venäläinen** | 13 | 10 |
| **Yhteensä** | **13** | **10** |

## Ajankäyttö osatehtävittäin

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Projektin aloituskokous** | 0,5h | 0,5h |
| **Nykytilanteen selvitys** | 1h | 1h |
| **Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu** | 3h | 3h |
| **Yhteensä** | **4,5h** | **4,5h** |

Projektin alusta suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osatehtävä** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Projektin aloituskokous** | 0,5h | 0,5h |
| **Nykytilanteen selvitys** | 1h | 1h |
| **Alustava suunnittelu ja palaverin valmistelu** | 3h | 3h |
| **Yhteensä** | **4,5h** | **4,5h** |

## Kumulatiiviset kustannukset

Raportointikaudelle suunniteltu/toteutettu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työkustannukset** | **Tunteja**  **suunniteltu** | **Tunteja**  **toteutunut** |
| **Saara Venäläinen** | 0€ | 0€ |
| **Yhteensä** | **0€** | **0€** |

# Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Projektin tekijä tuli sairaaksi ja projektin teko viivästyi. Ratkaisuna on käyttää vapaa-aikaa projektin tekemiseen.

# Arvio projektin kestosta

Projekti valmistuu alkuperäisen aikataulun mukaan.

# Ehdotus jatkotoimenpiteistä

Projektia jatketaan suunnitelman mukaan.