**Ohjelmisto LAN-tapahtumaan –projektin palaveri**

Aika 2.2.2018

Paikka Tredu Hepolamminkatu, Hepolamminkatu 10, Tampere

Läsnä Leena Järvenkylä-Niemi  
 Saara Venäläinen

1 Projektin taloudellinen tilanne

Saara Venäläinen esitteli projektiin käytettyjen työtuntien ja kustannusten ennusteet ja toteumat. Työkustannukset olivat suunnitellun mukaiset. Tunneissa oli korjattavaa.

2 Projektin edistyminen

Projektin todettiin edistyneen aikataulun mukaisesti. Muutamia korjauksia raporttien ulkoasuihin piti tehdä sekä lisäyksiä raporttiin.

Saara Venäläinen

Jakelu Leena Järvenkylä-Niemi

Saara Venäläinen